Приложение №1

к постановлению администрации

Деревянского  сельского поселения

от «10 » октября  2018 года № 74-П

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

Деревянского сельского поселения на 2018 - 2022 годы»

в рамках реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории Деревянского сельского поселения на 2018 - 2022 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Приоритетный проект «Комфортная городская среда», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 г. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Деревянского сельского поселения |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Деревянского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Деревянского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Деревянского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству -100%; 2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству– 100% |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Год Всего (тыс.рублей) В том числе За счет средств бюджета Республики Карелия За счет средств муниципального образования За счет безвозмездных поступлений (граждан, юридических лиц) 2018 2019 2020 2021 2022 333,7 327,1 327,1 327,1 327,1 304,3 304,3 304,3 304,3 304,3 20,4 18,3 18,3 18,3 18,3 9,0 4,5 4,5 4,5 4,5 Итого 1642,1 1521,5 93,6 27,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов; 2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов. 3.Увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; 4.Увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние; 5. Подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД; 6. Увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние; 7. Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; 8. Увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД. |

.

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022г.г.

в рамках муниципальной программы

| № |  | Площадь дворовой территории | Доля финансового участия граждан, % |  | Сроки реализации по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адресный перечень |  |  | Перечень мероприятий |  |
| п/п |  |  |  |  |  |
|  | Деревянное СП |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Онежская, д.76 | 1500 |  |  | 2020 |
| 2 | Ул. Онежская, д.76 А | 1500 |  |  |  |
| 3 | Ул. Онежская, д.76 Б | 1500 |  |  |  |
| 4 | Ул. Онежская, д.67 | 1200 |  |  | 2018 |
| 5 | Ул. Набережная, д.4 | 1300 |  |  | 2018 |
| 6 | Ул. Онежская, д.№№, 2в, 4, 4а (общая придомовая территория) | 400 |  |  | 2019 |
| 7 | Ул. Пионерская, 21а | 700 |  |  | 2019 |
| 8 | Ул. Пионерская, д.32 | 1200 |  |  | 2021 |
| 9 | Ул. Ветеранов, д.17 | 1100 |  |  | 2022 |

Приложение №2

к постановлению администрации

Деревянского сельского поселения

от «10»октября  2018 года № 74-П

Приложение № 12

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» | всего в том числе: |  |  |  |  |  | 333,7 | 327,1 | 327,1 | 327,1 | 327,1 | 1642,1 |
|  | Администрация Деревянского сельского поселения | Бюджет муниципального образования | 005 | 0501 | 90100L5550 | 244 | 20,4 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 93,6 |
|  |  | Бюджет Республики Карелия | 005 | 0501 | 90100L5550 | 244 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 91,5 |
|  |  | Бюджет Российской Федерации | 005 | 0501 | 90100L5550 | 244 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 1430,0 |
|  |  | Безвозмездные поступления | 005 | 0501 | 90100L5550 | 244 | 9,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 27,0 |

Приложение №3

к постановлению администрации

Деревянского сельского поселения

от «10»октября  2018 года № 74-П

Приложение № 14

к муниципальной программе

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Наименование мероприятия Программы* | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия по годам (тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Благоустройство дворовых территорий | Средства бюджета муниципального образования – 20,4 тыс.руб.; Средств бюджета Республики Карелия (и ФБ) предоставляемые на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды – 304,3 тыс.руб.; Средства безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования – 9,0 тыс.руб.; | На основании сметных расчетов | 333,7 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | Средства бюджета муниципального образования – 0,0 тыс.руб.; Средств бюджета Республики Карелия (и ФБ) – 0,0 тыс.руб.; Средства безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования – 0,0 тыс.руб.; | На основании сметных расчетов |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к постановлению администрации

Деревянского сельского поселения

от «10» октября  2018 года № 74-П

Приложение № 15

к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2018г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2019г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2020г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2021г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2022г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Деревянского сельского поселения | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1. | Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах | 46,8 | 780,0 | Количество благоустроенных дворовых территорий в населённых пунктах | Единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах | 46,8 | 768,5 | Количество благоустроенных общественных территорий в населённых пунктах | Единиц | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 |  |  |  |  |