РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРЕВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» декабря  2019 года						№ 125-П

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 21

от 26.03.2019 г " Об утверждении муниципальной программы

«Программа комплексного развития систем транспортной

инфраструктуры на  территории Деревянского сельского поселения

на 2019-2023 гг.»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Главы администрации Деревянского сельского поселения от 17.09.2014 года № 114-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Деревянского сельского поселения, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения и дополнения  в Постановление № 21  от 26.03.2019 г " Об утверждении муниципальной программы «Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на  территории Деревянского сельского поселения  на 2019-2023 гг.»

1. Пункт 2 - после слов  "Каркас транспортной сети поселения формируется дорогами и железнодорожным сообщением" - изложить в следующей редакции-

Федерального значения:

- Часть Федеральной трассы А-215 Лодейное поле - Вытегра - Прокшино-Плесецк- Брин-Наволок - Подъезд  к г.Петрозаводск   протяженность по территории Деревянского сельского поселения - 98 км с асфальтобетонным покрытием III категории;

2. пункт 6. изложить в следующей редакции:

|  | Наименование | Место выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия |  |  | Объемы финансирования, |
| п/п | программы |  | Срок начала/ окончания работ | в т.ч. по годам (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ВСЕГО |  |  | 13626,7 | 2226,7 | 2700 | 2700 | 2900 | 3100 |
| 1 | Ремонт дорог общего пользова-ния местного зна-чения (прочистка дренажных систем водоотведения) в с. Деревянное | с. Деревянное, д.Орзега, д.Педасельга д.Ужесельга д.Уя | 2019-2020 г. | 2336,1 | 1886,1 | 450,0 |  |  |  |
| 2 | Паспортизация дорог поселения | с. Деревянное, д. Педасельга, д. Ужесельга, д. Орзега, д. Уя | 2019- 2023 г.г. | 927,8 | 127,8 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | Грейдирование дорог в поселении в том числе в зимнее время года | с. Деревянное, д. Педасельга, д. Ужесельга, д. Орзега, д. Уя | 2019-2023 г.г. | 2162,8 | 212,8 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению дорог в поселении | с. Деревянное, д. Педасельга, д. Ужесельга, д. Орзега, д. Уя | 2020-2023 г.г. | 1800 | 0,0 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог общего пользования местного значения в с. Деревянное | с. Деревянное, ул. Набережная, ул. Заводская | 2020 г. | 300 | 0,0 | 300 |  |  |  |
| 6 | Асфальтирование дороги общего пользования местного значения в с. Деревянное | с. Деревянное, ул. Юбилейная | 2023г. | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| 7 | Асфальтирование дороги общего пользования местного значения в с. Деревянное | с. Деревянное, пер. Заречный | 2022г. | 1000 |  |  |  | 1000 |  |
| 8 | Асфальтирование дороги общего пользования местного значения в с. Деревянное | с. Деревянное, пер. Набережный | 2021г. | 1400 |  |  | 1400 |  |  |
| 9 | Асфальтирование дороги общего пользования местного значения в с. Деревянное | с. Деревянное, ул.Пионерская | 2023г. | 900 |  |  |  |  | 900 |
| 10 | Асфальтирование дороги общего пользования местного значения в с. Деревянное | с. Деревянное, ул.Набережная | 2020г. | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| 11 | Асфальтирование дороги общего пользования местного значения в с. Деревянное | с. Деревянное, ул.Лесная | 2022г. | 800 |  |  |  | 800 |  |
| 12 | Передача линий электроосвещения на уровень Российской Федерации по ул. Онежская в с.Деревянное и д.Педасельга (федеральная трасса); и на уровень Республики Карелия - д.Педасельга (от перекрестка в сторону п.Пухта) и в д.Ужесельга (ул.Центральная) |  | 2019-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и обнародованию на официальном сайте Деревянского сельского поселения.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации Деревянского

сельского поселения							В. А. Сухарев