

## **РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

### АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРЕВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «24» мая 2020 года № 64-П**

Об утверждении Плана графика План-графика

реализации мероприятий федерального проекта «Формирование

 комфортной городской среды»

на территории Деревянского сельского поселения

 Во исполнение п.4 протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» от 15.04.2020 года № 260-ПРМ-МЕ, Администрация Деревянского сельского поселения постановляет:

 1. Утвердить прилагаемый План-график реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Деревянского сельского поселения.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Деревянского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Деревянского сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сухарев В.А.

Утвержден постановлением

Главы администрации

Деревянского сельского поселения

№ 64-П от 24 мая 2020 года

План-график

реализации мероприятий федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды» на территории Деревянского сельского поселения

*(согласно п.4 протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Формирование*

*комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская*

*среда» под председательством Заместителя Министра строительства и*

*жилищно-коммунального*

*хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорова)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | Определение территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году.  | До 31 августа 2020 года |
| 2 | Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. | До 31 декабря 2020 года |